## Slide 1: „TUDÁSIGÉNYES SZOLGÁLTATÁSOK – TUDÁSIGÉNYES VÁLLALKOZÁSOK”
Fenyősi Zoltán
IPMA B projekt menedzser
Eff-Active Consulting
effactive@t-online.hu
mobil: +36 20 3139543
Pécs, 2014. április 03.
Több projekt = nagyobb tudás?

## Slide 2: Témakörök
Több projekt = több tapasztalat =nagyobb tudás?
A projekt környezet és a tudásmenedzsment kapcsolata (WBS és KBS: zipzár vagy sziámi ikrek?)
A tudás megjelenési formái és szerepe a projekt menedzsment területén: kritikus sikertényező

## Slide 3: Kérés
Egymás melletti ülőktől (párosával) kérném szépen a következő kérdéseket megválaszolni:
Mit érez, amikor meghallja a „tudásmenedzsment projekt környezetben” kifejezést?
Mondjanak egy-egy példát saját tapasztalatból!

## Slide 4: Több projekt = nagyobb tudás?
Tudás megjelenése a projekteknél
  eredménytermék (projekt során elkészítendő)
  alkotóerő (projektben közreműködőktől)
Pályázat- és stratégiagyártó nagyipar lettünk
EU források pályázatainál a 2007-2013 közötti tapasztalatok kiértékelése érdemben megtörtént-e?
Az EU Horizon 2014-2020 stratégia előbb készült el (ambiciózus tervek a hazai K+F+I stratégiában)
A termékek publikus felületre kerülnek, de aktív felhasználásra és valódi értékteremtésre ritkán kerül sor
Pl. Magyary program „Tudásmenedzsment módszertan”

## Slide 5: A projekt menedzsment kompetencia rétegződése
Teljesít-mény
Kompe-tencia
Attitüd (hozzáállás)
Jártasság / készség
Tudás
1: Tanulás, tanítás, tartalom elosztás
2: Tapasztalat eszközök, technikák helyes alkalmazása,
3: Kompetencia: együttműködés, teljesítmény, tudásfejlesztés és megosztás
4: Teljesítőképesség: tudás, jártasság, motiváció, beállítottság helyes alkalmazása
5: Eredmény: teljesítőképesség + lehetőség + környezet + ösztönzés + fókusz
http://www.youtube.com/watch?v=5RpDNTbSsI0&feature=related
Sully US Air Hudson Crash
http://www.youtube.com/watch?v=6JNqG2FkMjs&feature=endscreen

## Slide 6: A tudás lebontási struktúra (Knowledge Breakdown Structure)
A tudás-gyarapodási alapfolyamat komponensei: (hozott kompetenciák + tanítás + tanulás+ alkalmazás)
A tudás (T) egyenlete projekt környezetben:
Σ (Tbe) ± Σ (Δ (Tprojekt) = Σ (Tki)
          Hogyan növelhető a Tbe?
          Hogyan növelhető a + Δ Tprojekt?
          Mitől lehet negatív a Δ Tprojekt?
Optimum: Σ (Tki)= ɳ1 Σ (Tkiértékelt)=ɳ2 Σ (Tújrahasznosítható)
          Hogyan növelhető a ɳ1?
          Hogyan növelhető a ɳ2?

## Slide 7: Tudás-menedzsment „Pater Noster” projekt környezetben

## Slide 8: A tudás menedzsment sikertényezői

## Slide 9: A tudás menedzsment sikertényezői

## Slide 10: Általában miért nem történik meg a projekt során előálló tapasztalatok értékelését?
Komplexitási problémák miatt
Tudás hiánya
Érdektelenség hiánya
Idő hiánya
Kultúra hiánya
Motiváció hiánya
Számonkérés hiánya

## Slide 11: Kulcs területek feldolgozása
1. „Korrekciós” területek a projekt menedzsment során
  Probléma nyilvántartás és megoldás
  Módosítási igények (változtatási kényszerek)
  Minőségi hibák
  Kockázatok
2. Fejlesztendő területek (példák)
  Kommunikáció
  Tréning
  Kooperáció
  Érdekcsoport kezelés

## Slide 12: A Projekteknél a „Tudás komponens” a leszállítandó termékek és a WBS része-e?
Mi a leszállítandó?
Van-e tudás alapú komponense?
Mi a WBS?
A KBS a WBS része-e?
Alkalmazzák-e?
A Projekt Portfólió Menedzsment (PPM) rendszereknél lebontható tevékenységekre és hozzárendelhető a szükséges tudás
A kompetencia alapú erőforrás keresés és hozzárendelés csak az inputhoz elegendő

## Slide 13: A tudás-lebontási struktúra (KBS) gyakorlati alkalmazásának folyamata
1. Komplexitás kezelése tevékenység alapú WBS-sel
2. KBS (kompetenciaigények) elkészítése
3. Kulcs területekre fókuszálás KBS-WBS mátrix-szal
4. Tapasztalatok gyűjtése passzív és aktív módon
5. Értékteremtés, eredménytermékek (feltöltő üzemmód)

## Slide 14: Mi a Work-Breakdown-Structure - WBS (Feladat-lebontási struktúra)

## Slide 15: Az eredményes és sikeres változtatás kulcs- komponensei (Prosci ADKAR modell)
Egy felmérés meglepő eredménye változásmenedzsereknél

## Slide 16: Elköszönő kérdés
Mi az LLCP és hogyan javítja a tudásmenedzsmentet projekt környezetben?